### 3. NAPIREND	Ügyiratszám: _______/2016.

### E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2016. április 27-i nyilvános ülésére

Tárgy:	Balatonszepezd község szennyvízcsatornázásának IV/1. üteme

Előterjesztő:	dr. Sebestyén László polgármester

Előkészítette: Lukács Ágnes jegyző

## A 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatából értesült Balatonszepezd Község Önkormányzata arról, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya Balatonszepezd község feladatainak támogatása érdekében szennyvízcsatornázás céljára egyszeri átcsoportosítással 300 millió forint költségvetési támogatást biztosított.

2016. január 18-án egyeztető megbeszélést folytattam a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályán a támogatás felhasználásával kapcsolatosan, amelyről tájékoztattam egy korábbi ülésen a Tisztelt Képviselő-testületet, melyet ezúton kiegészítek.

- A megvalósítani tervezett projektről projekt-adatlapot szükséges minél előbb benyújtani a Belügyminisztériumba a támogatási cél és célterület feltüntetésével, megadva, hogy a támogatásból milyen konkrét fejlesztést kíván az önkormányzat megvalósítani. Amíg nem rendelkezünk jogerős vízjogi létesítési engedéllyel, addig teljes pontossággal a projekt adatlap nem tölthető ki.

- A támogatási szerződés megkötésének határideje legkésőbb 2016. december 31. Ehhez jogerős vízjogi létesítési hatósági engedély szükséges a tervezett csatorna-hálózatra. A támogatási szerződés módosítására a projekt során mindössze két alkalommal van lehetőség.

- A támogatás intenzitás 100 %, kötelező önerő nincs.

- A támogatást 2017. december 31-ig kell felhasználni, amely időpontig a pénzügyi teljesítésnek meg kell történni. Elszámolási határidő: 2018. január 31. Ezen határidő meghosszabbítására nincs lehetőség.

- A projekt keretében elszámolható eszközbeszerzés illetve a megvalósításhoz szükséges szolgáltatások költsége (tervezés, beruházás-bonyolítás, közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr díja, könyvvizsgálat). A projekt adatlapon szükséges megadni, hogy a beruházáshoz mely szolgáltatásokat kíván az önkormányzat igénybe venni.

- A projekt megvalósítása során figyelemmel kell lenni a közbeszerzési kötelezettségre. Az eljárás lefolytatásáért az önkormányzat a felelős. A közbeszerzési dokumentáció utólag kerül ellenőrzésre, azt az elszámoláshoz kell benyújtani.

- Mivel az önkormányzat alanya az ÁFA-nak, tisztázni szükséges, hogy a projekt bruttó vagy nettó finanszírozású lesz. Ennek érdekében szakmai állásfoglalást kértünk a Nemzeti Adó és Vámhivataltól, melyet tájékoztatás céljából mellékelek. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges az ÁFA nyilatkozat benyújtása. Amennyiben nettó elszámoló lesz az önkormányzat, a 27 % ÁFA-t, az önkormányzatnak meg kell előlegeznie.

- A projekt adatlapon részletezni szükséges a fenntartás tervezett módját. Nincs akadálya, hogy a kialakult gyakorlatnak megfelelően a DRV Zrt. közszolgáltató üzemeltesse az elkészült és jogerős üzemeltetési engedéllyel rendelkező közművet és berendezéseket is.

- A megítélt 300 M Ft támogatás a támogatási szerződés aláírását követően előfinanszírozás keretében érkezik az önkormányzat számlájára. Elkülönített számlán kell tartani, leköthető, de a kamatot a projektre kell fordítani. Ehhez már előzetes ajánlatkéréssel kerestem meg a számlavezető pénzintézetünket.

- Az elszámoláshoz jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyre lesz szükség.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását és a megvalósítási ütemterv jóváhagyását. A megvalósítási ütemterv sorvezető, szükség esetén módosítható.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozattal biztosított 300.000.000.-Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatásból megvalósítja Balatonszepezd község szennyvízcsatornázásának IV/1. ütemét.

Az önkormányzat a projekt megvalósítása során az alábbi szolgáltatásokra kíván támogatást felhasználni:

- tervezés;

- beszerzés, közbeszerzés;

- mérnöki szolgáltatás;

- műszaki ellenőrzés;

- könyvvizsgálói szolgáltatás.

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a támogatásból létrejött vagyon önkormányzati tulajdonba kerül, melynek fenntartását vállalja.

Határidő:	2017. december 31.

Felelős:	képviselő-testület, polgármester

II.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonszepezd község szennyvízcsatornázásának IV/1. üteme megnevezésű projekt megvalósítása érdekében a jelen határozathoz mellékelt ütemtervet jóváhagyja.

BALATONSZEPEZD KÖZSÉG

SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSÁNAK IV/1. ÜTEME

MEGVALÓSÍTÁSI ÜTEMTERV

|  | Feladat megnevezése | Határidő | Felelős |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése | 2016. április 15. | tervező |
| 2. | Közbeszerzési szakértő kiválasztása 3 ajánlat bekérése képviselő-testületi döntés az ajánlatokról, szerződéskötés | 2016. május 20. 2016. június 1. | polgármester |
| 3. | Ajánlattételi felhívás kibocsátása mérnöki szolgáltatásra minimum 3 jogosultsággal rendelkező ajánlattevő részére: képviselő-testületi döntés az ajánlatokról, szerződéskötés | 2016. május 20. 2016. június 1. | polgármester beszerzési szakértő |
| 4. | Ajánlattételi felhívás kibocsátása műszaki ellenőri szolgáltatásra minimum 3 jogosultsággal rendelkező ajánlattevő részére: képviselő-testületi döntés az ajánlatokról, szerződéskötés | 2016. május 20. 2016. június 1. | polgármester beszerzési szakértő |
| 5. | Ajánlattételi felhívás kibocsátása könyvvizsgálói szolgáltatásra minimum 3 jogosultsággal rendelkező ajánlattevő részére: képviselő-testületi döntés az ajánlatokról, szerződéskötés | 2016. május 20. 2016. június 1. | polgármester beszerzési szakértő |
| 6. | Projekt-adatlap elkészítése és testületi jóváhagyása | 2016. június 15. | polgármester |
| 7. | Szennyvízcsatornázásra vízjogi létesítési engedély megszerzése | 2016. június 30. | tervező, polgármester |
| 8. | Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok benyújtása | 2016. június 30. | polgármester |
| 9. | Támogatási szerződés megkötése | 2016. augusztus 30. | polgármester |
| 10. | Közbeszerzési eljárás lefolytatása kiviteli terv elkészítésére és kivitelezésre | 2016. október 15. | közbeszerzési szakértő |
| 11. | Kivitelezési munkák | 2016. október 30- 2017. június 30. | Kivitelező |
| 12. | Műszaki átadás-átvétel, üzembe-helyezés | 2017. július 30. | Műszaki ellenőr |
| 13. | Vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése | 2017. október 1. | Műszaki ellenőr |
| 14. | Könyvvizsgálat | 2017. október 30. | Könyvvizsgáló |
| 15. | A létesítmények üzemeltetésre átadása | 2017. október 30. | polgármester |
| 16. | Elszámolás összeállítása és benyújtása | 2017. november 30. | polgármester |

III.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a beszerzési szakértő kiválasztása érdekében kérjen be ajánlatokat a következő közbeszerzési tanácsadóktól:

__________________

__________________

__________________

A Képviselő-testület a beérkezett ajánlatok értékeléséről és a megkötendő szerződések jóváhagyásáról egyedi határozattal dönt.

Határidő:	2016. május 20.

Felelős:	polgármester

IV.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a mérnök, bonyolító kiválasztása érdekében kérjen be ajánlatokat a következő szervezetektől, személyektől:

__________________

__________________

__________________

A Képviselő-testület a beérkezett ajánlatok értékeléséről és a megkötendő szerződések jóváhagyásáról egyedi határozattal dönt.

Határidő:	2016. május 20.

Felelős:	polgármester

V.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a műszaki ellenőr kiválasztása érdekében kérjen be ajánlatokat a következő szervezetektől, személyektől:

__________________

__________________

__________________

A Képviselő-testület a beérkezett ajánlatok értékeléséről és a megkötendő szerződések jóváhagyásáról egyedi határozattal dönt.

Határidő:	2016. május 20.

Felelős:	polgármester

VI.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a könyvvizsgáló kiválasztása érdekében kérjen be ajánlatokat a következő szervezetektől, személyektől:

__________________

__________________

__________________

A Képviselő-testület a beérkezett ajánlatok értékeléséről és a megkötendő szerződések jóváhagyásáról egyedi határozattal dönt.

Határidő:	2016. május 20.

Felelős:	polgármester

VII.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a projekttel kapcsolatos kivitelezési közbeszerzési ajánlattételi felhívás kibocsátásáról, a beérkezett ajánlatok értékeléséről és a megkötendő szerződés jóváhagyásáról egyedi határozattal dönt.

Felkéri a polgármestert, hogy a rendelkezésre álló információk alapján készítse elő a projekt-adatlapot és jóváhagyás céljából terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő:	2016. június 15.

Felelős: 	polgármester

Balatonszepezd, 2016. április 24.

dr. Sebestyén László

polgármester