| 6. NAPIREND | Ügyiratszám BSZ/2025- /2026. |
| --- | --- |

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. július 17-i nyilvános ülésére

| Tárgy: | Döntés a belterületi útfelújításokhoz kapcsolódó többletmunkákról |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Bíró Imre polgármester |
| Előkészítette: | dr. Varga Viktória jegyző |

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A képviselő-testület a 2026. március 27-i ülésén a belterületi útfelújítások kivitelezésére (Széchenyi köz, Park utca, Balaton utca, Pipacs köz, Öreghegyi utca, Park utca és Fülemüle utca) elfogadta a Veszprémi Útépítő Kft. bruttó 35.150.295 Ft összegű ajánlatát.

A kivitelezés során az alábbi, szerződésben nem szereplő többletmunkák merültek fel:

Fülemüle utcánál folyóka, Petőfi utcánál rács, Park utca aszfalt vízvezető

Kerteki út, Viriusz utca, Petőfi utca, Dobó utca, Gesztenye utca, Révfülöpi utca, emlékműnél kátyú

Öreghegyi út fakivágás, tuskóírtás

Tűzoltó utca alsó szakaszának karbantartása

Öreghegyi-Bor út két aszfaltos szakasz közti murvás rész karbantartása

Öreghegyi út végén út profilozása M63 anyaggal (új aszfalt végétől felfelé a betonos úton kb 100 m után balra levő kapu előtti szakasz)

Bolt járda, Napsugár-Bor út sarok javítás

Napsugár-Jókai köves közlekedő útrész aszfaltozása (2,5 x 8)

Öreghegyi utca folytatásában hordalék rendezés

A fenti munkák összértéke bruttó 2.873.375 Ft, melyet a tartalék terhére tudunk biztosítani, így testületi döntés szükséges hozzá.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

|  | HATÁROZATI JAVASLAT Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonszepezd belterületi utak felújítása tárgyában a felmerült többletmunkák elvégzésére a Veszprémi Útépítő Kft. bruttó 2.873.375 Ft összegű ajánlatát elfogadja. A szükséges forrást a 2026. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet tartaléka terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester |
| --- | --- |

Balatonszepezd, 2026. július 14.

|  | Bíró Imre polgármester |
| --- | --- |